## Slide 1: Kassenzettel-Management-App Kick-Off Meeting
Freitag, den 09.März 2018

## Slide 2: Traktanden
Ausgangslage
Ziele
Rahmenbedingungen
Risiken
Ausstehende Abklärungen
Aktueller Projektstand
Aufteilung der Aufgaben auf die Phasen
Software

## Slide 3: Ausgangslage
Auftraggeber hat Haushaltsbuch von Hand geführt
Kassenzettel zum handschriftlichen Übertragen verwendet
Für längere Garantie-Ansprüche eine Kopie des Kassenzettels erstellt (für diese aber keine allgemeine Ablage geführt)

## Slide 4: Projektziele
Digitale Ablage für Kassenzettel schaffen
Kassenzettel können mit dem Handy fotografiert werden
Betrag wird automatisch ausgelesen und verarbeitet
Kassenzettel können in der iCloud abgelegt werden

## Slide 5: Rahmenbedingungen
Demoversion
Keinen wirtschaftlichen Gewinn erzielen

## Slide 6: Risiken
OCR-Bibliothek
Rechtliche Grundlage einer Kopie eines Kassenzettels
Zeitliche Begrenzung

## Slide 7: Ausstehende Abklärungen
Die rechtliche Grundlage bezüglich ein Kopie eines Kassenzettels mit Garantie ist noch genau abzuklären

## Slide 8: Aktueller Projektstand
Der Projektauftrag ist vom Auftraggeber unterschrieben
Die Phase „Konzept“ kann nun beginnen

## Slide 9: Aufteilung der Aufgaben auf die Phasen
Phase 1 (März bis Juni):
  Rechtliche Grundlagen einer Kopie eines Kassenzettels abklären (1 Woche)
  OCR-Bibliothek evaluieren (1 Woche)
  Umfrage erstellen (3 Wochen)
  Grundlage der App erstellen und evaluierte OCR-Bibliothek einbauen (4 Wochen)
  Entsprechende HERMES-Dokumente erstellen (während dessen)
Phase 2 (80 Stunden):
  Fertigstellung der App (Demoversion)
    Backend erstellen (Budgetberechnung, Kategorien, Auslagerung in iCloud)
    Frontend (Mockup, an Design-Conventions von Apple anpassen)
  Diplom-Dokumentation (LaTex)

## Slide 10: Software
Zu Unterstützende Software
  Xcode
  SonarSwift
  Jenkins (iOS, Swift) (Git, JUnit,
  fastlane
  Texmaker (LaTex)
  Microsoft Office
  Dokumentenablage (noch etwas anderes evaluieren)

## Slide 11: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit