## Slide 1: Diplomarbeit Zwischenstand Phase 1
Kassenzettel Management

## Slide 2: Gliederung
Evaluierung des OCR-Frameworks
Was bis jetzt erledigt
Neue Probleme entdeckt
Kommende Aufgaben
Anfrage zur Teilthemenänderung
Persönliche Änderungen

## Slide 3: OCR-Evaluation
Eine iOS-App aufgebaut, die Fotos erstellen und öffnen kann
Jeweils die implementierte OCR-Version kann den Text aus dem Bild auslesen
Ausgelesenen Text anzeigen

## Slide 4: Entscheid zwischen den zwei OCR-Versionen
SwiftOCR
  Vorteil:
    Starke OCR-Lösung
    Schlankes Design
    Lernfähig
  Nachteil:
    Lernfähig
    Grösserer Aufwand der Implementierung (baut auf anderem Framework auf)

## Slide 5
Tesseract OCR iOS
  Vorteil:
    Einfache Implementierung
    Einfache Nutzung
  Nachteil:
    Ungenaues Auslesen bei unklaren Abbildungen

## Slide 6: Bis jetzt erledigt...
Zwei Apps zum evaluieren der zwei OCR-Versionen
GitHub Repository erstellt
Mit Herrn Meneghin kontakt aufgenommen bezüglich der digitalen Verwendung von Kassenzetteln
Technische Dokumentation angefangen

## Slide 7: Neue Probleme entdeckt
Lange Kassenzettel
Unterschiedlicher Aufbau der Kassenzettel

## Slide 8: Unterschiedlicher Aufbau der Kassenzettel
Migros und Coop -> „TOTAL“ oder „ZU BEZAHLEN“
Sonst: „Bar“, „EURO“,
„Summe“

## Slide 9: Anfrage auf Teilthemen-Abtausch
Eigentlich hatte ich eine Umfrage geplant
  Findmind
  SurveyMonkey
Stattdessen eine lokale Datenbank planen und integrieren für die zweite Phase
  SQLite
  Apple Core

## Slide 10: Kommende ToDo´s
Alle Dokumente und Dateien auf GitHub laden
Eine neue App anfangen, die als Master mit dem Tesseract OCR dienen soll
Kommenden Sonntag mit dem Auftraggeber für das Mockup abgemacht

## Slide 11: Persönliche Änderungen
Mehr Einsatz
Nach jeder erledigten Aufgabe eine E-Mail
Jeden Freitag eine E-Mail

## Slide 12: Fragen?

## Slide 13: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 14: Fragen nach Tipps von meiner Seite